**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**ĐẠI HỌC DUY TÂN**

**TRƯỜNG KHMT**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL - NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

**∙•🙞🟏🙜•∙**

**TÀI LIỆU MEETING REPORT**

GVHD: ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc

Nhóm SVTH:

Huỳnh Ngọc Thắng -27211229579

Nguyễn Việt Thanh -27211303141

Phan Chí Sơn -27211228325

Nguyễn Văn Nhật -27211241198

Trần Lê Bảo Nguyên -27211243423

**Đà Nẵng, tháng 5 năm 2025**

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 10/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận về ý tưởng.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 10/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Huỳnh Ngọc Thắng *Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 17/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận về ý tưởng.
* Xây dựng proposal document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và xây dựng proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 17/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Nhóm trưởng Người lập biên bản**

Huỳnh Ngọc Thắng *Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 20/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và đánh giá proposal document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và đánh giá proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lên ý tưởng và vẽ prototype | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận về kỹ thuật | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 20/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Huỳnh Ngọc Thắng *Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 22/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 22/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá proposal document.
* Xây dựng Project Plan document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá proposal document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan document | Huỳnh Ngọc Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 22/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Đỗ Thành Bảo Ngọc Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 25/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và đánh giá project plan document.
* Xây dựng user story document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và đánh giá project plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng user story document | Nguyễn Việt Thanh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 25/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 28/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc
* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá project plan document.
* Thảo luận và chỉnh sửa user story document.
* Xây dựng product backlog.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đanh giá project plan document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng product backlog document | Trần Lê Bảo Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 28/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Đõ Thành Bảo Ngọc Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 31/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 31/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document.
* Xây dựng sprint backlog document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 31/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 02/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 02/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá product backlog document.
* Đánh giá user story document.
* Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đanh giá product backlog document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 02/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 04//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 04/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Chỉnh sửa sprint backlog document.
* Xây dựng database design.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng database design document | Trần Lê Bảo Nguyên, Phan Chí Sơn | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 04/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 06//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 06/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và chỉnh sửa architecture và database design.
* Chuẩn bị sprint 1.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và chỉnh sửa database design | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 06/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 08//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc
* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá sprint backlog document.
* Đánh giá database design document.
* Thảo luận sprint 1.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đanh giá sprint backlog document | Giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá architecture document và database design document | Giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 08/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Đõ Thành Bảo Ngọc Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**Sprint 1 XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 10//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc
* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Xây dựng sprint 1 - Xây dựng GUI.
* Design sprint 1 interface. - Xây dựng test plan document.
* Xây dựng prototype.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng sprint 1 | Nguyễn Việt Thanh | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 1 interface | Nguyễn Văn Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Trần Lê Bảo Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Huỳnh Ngọc Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 10/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Đỗ Thành Bảo Ngọc Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 12//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận test case.
* Chỉnh sửa test plan document.
* Đánh giá interface.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 12/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 14//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

h

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Design test case

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Design test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 14/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 16//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Design test case.
* Thảo luận và đánh giá test case

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Design test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 16/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 18//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá Test Case.
* Đánh giá Test Plan Document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 18/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 19//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Đăng nhập” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Đăng nhập” function | Huỳnh Ngọc Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Việt Thanh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 19/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 20//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Đổi mật khẩu” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Đổi mật khẩu” function | Huỳnh Ngọc Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Việt Thanh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 20/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 21//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 21/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Xem thông tin cá nhân” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Xem thông tin cá nhân” function | Trần Lê Bảo Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Việt Thanh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 21/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 22//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 22/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Quản lý phân quyền” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Quản lý phân quyền” function | Trần Lê Bảo Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 22/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 23//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Chi tiết tour” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Chi tiết tour” function | Huỳnh Ngọc Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 23/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 24//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 24/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Re-testing sprint 1.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Re-testing sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 24/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**Release Sprint 1 XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 25//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc
* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Release Sprint 1.
* To plan for startup Sprint 2.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 2 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 25/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Đỗ Thành Bảo Ngọc Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**Sprint 2 XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 26//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 26/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc
* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Xây dựng sprint 2 - Xây dựng GUI.
* Design sprint 2 interface. - Xây dựng test plan document.
* Xây dựng prototype.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng sprint 2 | Huỳnh Ngọc Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 2 interface | Huỳnh Ngọc Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Phan Chí Sơn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Trần Lê Bảo Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Huỳnh Ngọc Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 2/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Đỗ Thành Bảo Ngọc Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 27//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận test case.
* Chỉnh sửa test plan document.
* Đánh giá interface.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 27/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 28//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Design test case

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Design test case | Nguyễn Văn Nhật  Nguyễn Việt Thanh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 28/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 29//04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 29/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Design test case.
* Thảo luận và đánh giá test case

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Design test case | Nguyễn Văn Nhật  Nguyễn Việt Thanh | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 29/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 02//05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 02/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá Test Case.
* Đánh giá Test Plan Document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 02/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 03//05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 03/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Quản lý khách hàng” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Quản lý khách hàng” function | Trần Lê Bảo Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 03/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 03//05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 03/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Quản lý giỏ hàng” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Quản lý giỏ hàng” function | Trần Lê Bảo Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 03/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 04//05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 04/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Xem chi tiết điểm đến” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Quản lý voucher” function | Huỳnh Ngọc Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 04/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 04//05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 04/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Xem hotel” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Xem hotel” function | Huỳnh Ngọc Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 04/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 05//05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 05/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Liên hệ” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Liên hệ” function | Huỳnh Ngọc Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 05/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 05//05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 05/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Re-testing sprint 2.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Re-testing sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 05/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**Release Sprint 2 XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 06//05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 06/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc
* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Release Sprint 2.
* To plan for startup Sprint 3.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 3 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 06/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Đỗ Thành Bảo Ngọc Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**Sprint 3 XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 06//05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 06/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc
* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Xây dựng sprint 3 - Xây dựng GUI.
* Design sprint 3 interface. - Xây dựng test plan document.
* Xây dựng prototype.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng sprint 3 | Huỳnh Ngọc Thắng  Phan Chí Sơn | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 3 interface | Huỳnh Ngọc Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Phan Chí Sơn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Phan Chí Sơn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Huỳnh Ngọc Thắng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 06/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Đỗ Thành Bảo Ngọc Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 07//05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận test case.
* Chỉnh sửa test plan document.
* Đánh giá interface.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 07/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 07//05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Design test case

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Design test case | Nguyễn Văn Nhật  Nguyễn Việt Thanh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 07/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 08//05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Design test case.
* Thảo luận và đánh giá test case

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Design test case | Nguyễn Văn Nhật  Nguyễn Việt Thanh | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 08/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 08//05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá Test Case.
* Đánh giá Test Plan Document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Ngyuyễn Việt Thanh | 23/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 09/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Quản lý nhóm quyền” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Quản lý nhóm quyền” function | Trần Lê Bảo Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 09/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 09//05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Quản lý tour ” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Quản lý tour” function | Trần Lê Bảo Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 09/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 10/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Quản lý tài khoàn admin” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Quản lý tài khoàn admin” function | Trần Lê Bảo Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 10/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 10/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Quản lý tài khoàn user” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Quản lý tài khoàn user” function | Trần Lê Bảo Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 10/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 11/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Quản lý hóa đơn” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Quản lý hóa đơn” function | Trần Lê Bảo Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Văn Nhật | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 11/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 11/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Re-testing sprint 3.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Re-testing sprint 3 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 11/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**Release Sprint 3 XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 13/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc
* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Release Sprint 3.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 3 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 13/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Đỗ Thành Bảo Ngọc Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*

**Project’s Meeting XÂY DỰNG WEBSITE GOTRAVEL – NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỰC TUYẾN, TÍCH HỢP AI GỢI Ý ĐIỂM ĐẾN THEO MÙA VÀ THANH TOÁN VNPAY**

Ngày họp: 15/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Việt Thanh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc
* Nhóm trưởng: Huỳnh Ngọc Thắng
* Thành viên:
* Nguyễn Việt Thanh
* Trần Lê Bảo Nguyên
* Phan Chí Sơn
* Nguyễn Văn Nhật
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Sprint review.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| * Đánh giá các product backlog đã Pass * Đánh giá các product backlog đã Fail | Huỳnh Ngọc Thắng | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Việt Thanh | 15/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Đỗ Thành Bảo Ngọc Huỳnh Ngọc Thắng Nguyễn Việt Thanh*